แผนการดำเนินงานประจำปี 2558

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | รายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผนทางการตลาด ประจำปี 2558 - งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2558 - กำหนดอัตราค่าห้องพัก/อาหารเช้า/ห้องประชุม ประจำปี 2558 - โปรโมชั่นประจำปี 2558 - การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกลูกค้ารายเก่า/ลูกค้ารายใหม่ - รวบรวมรายชื่อลูกค้าที่มาเข้าพักแล้ว | ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 | หัวหน้าบริหารงานห้องพัก |
| 2 | แผนการปรับปรุงห้องอาหารครัวนครินทร์ | ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 | คณะทำงานออกแบบและพัฒนาห้องปฏิบัติการ |
| 3 | แผนการปรับปรุงห้องครัวของห้องอาหารครัวนครินทร์ | มกราคม ถึง ตุลาคม 2558 | คณะทำงานออกแบบและพัฒนาห้องปฏิบัติการ |
| 4 | แผนบริหารจัดการและดำเนินการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 4.1 การอบรมและพัฒนาบุคลากร 4.2 การบริหารจัดการห้องอาหารที่เกี่ยวข้องกับการ เรียนการสอน 4.3 การบริหารจัดการห้องอาหารที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ พี เอส ยู ลอดจ์ | กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2558 | ผู้จัดการโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์ และหัวหน้าบริหารงานห้องพัก และผู้เกี่ยวข้อง |
| 5 | แผนการปรับปรุงห้องพัก โรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ | มิถุนายน 2558 ถึง กรกฏาคม 2559 | คณะทำงานออกแบบและพัฒนาห้องปฏิบัติการ |

หมายเหตุ โครงการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลระยะเวลาการดำเนินการตามความเหมาะสม

โครงการที่ 1

เรื่อง แผนทางการตลาด ประจำปี 2558

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการที่ 1  ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ระยะเวลาการดำเนินงาน (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.1 งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2558 1.1.1 แต่ละแผนกประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2558 1.1.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี 1.1.3 สรุปงบประมาณที่จะใช้เพื่อให้หัวหน้างานชั้นต้นพิจารณาตามความเหมาะสม 1.1.4 จัดทำเอกสารงบประมาณรายรับ-รายจ่ายเพื่อเสนอท่านคณบดี พิจารณาอนุมัติในหลักการ 1.1.5 นำเข้าคณะกรรมการประจำคณะเพื่อโปรดทราบงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 กำหนดอัตราค่าห้องพัก/อาหารเช้า/ห้องประชุม ประจำปี 2558 1.2.1 หัวหน้าแผนกห้องพักคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของห้องพักเพื่อพิจารณาอัตราค่าบริการห้องพัก 1.2.2 กำหนดราคาห้องพัก/อาหารเช้า/ห้องประชุม 1.2.3 เสนออัตราค่าห้องพัก/อาหารเช้า/ห้องประชุม กับหัวหน้างานชั้นต้นพิจารณาตามความเหมาะสม 1.2.4 เสนอให้ท่านคณบดีพิจารณา 1.2.5 เวียนเอกสารแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัตราดังกล่าวเป็นข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินการ | ระยะเวลาการดำเนินงาน (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี 2559 |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.3 โปรโมชั่นประจำปี 2558 1.3.1 โปรโมชั่นสะสมการเข้าพัก (LMO) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เมษายน 57 – มิถุนายน 58 1.3.2 โปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือน เริ่มตั้งแต่ กรกฏาคม 57 – กันยายน 58 1.3.3 โปรโมชั่น Bed & Breakfast เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 57 – กันยายน 58 1.3.4 โปรโมชั่นแฟนเพจ “เฟสบุ๊ค” เริ่มตั้งแต่ เมษายน – มิถุนายน 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกลูกค้ารายเก่า/ลูกค้ารายใหม่ 1.4.1 ทำหนังสือขอรายชื่อผู้ปกครองของนักศึกษาชั้น ปี 1 ทุกคณะจากฝ่ายงานรับนักศึกษา เพื่อส่งจดหมายประชาสัมพันธ์โรงแรม 1.4.2 จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทุกท่าน ลงนามโดยท่านคณบดี 1.4.3 ดำเนินการจัดทำ/ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองโดยแนบหนังสือและนามบัตรโรงแรม 1.4.4 ออกแบบโปรชัวร์ใหม่เพื่อใช้ในการส่งอีเมลให้กับลูกค้ารายเก่าที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ทั้งใน Gmail และ Facebook 1.4.5 ส่งโปรชัวร์ให้กับกลุ่มลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง 1.4.6 มีการทำข้อมูล และเคลื่อนไหวสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นตอนการดำเนินการ | ระยะเวลาการดำเนินงาน (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี 2559 |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.5 รวบรวมรายชื่อลูกค้าประจำปี 2558 1.5.1 เก็บรวมรวมรายชื่อลูกค้าที่ได้มาพักแล้ว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 1.5.2 ส่งไฟล์เอกสารรายชื่อฉบับนี้ให้กับการตลาดเพื่อดำเนินการบันทึกและใช้ประโยชน์ทางการประชาสัมพันธ์ต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการที่ 2

แผนการปรับปรุงห้องอาหารครัวนครินทร์

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการที่ 2 ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2. แผนการปรับปรุงห้องอาหารครัวนครินทร์ การปรับปรุงห้องอาหาร 2.1 คณะกรรมการฯ พิจารณา TOR ที่สมบูรณ์เพื่อเปิดประมูลการออกแบบการก่อสร้าง 2.2 ดำเนินการสรรหาบริษัทออกแบบห้องอาหารครัวนครินทร์ 2.3 กระบวนการจัดหาผู้เขียนและแบบเสร็จสิ้น 2.4 ดำเนินการจัดทำเอกสารออกจากคณะฯ 2.5 งานอาคารจัดทำราคากลาง 2.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปิดซองประมูลหาผู้รับเหมา 2.7 ส่งมอบพื้นที่ และดำเนินการก่อสร้าง (5 เดือน) การจัดหาครุภัณฑ์ 2.8 รวมรวมรูปแบบและSpec 2.9 ทำหนังสือขออนุมัติแหล่งเงินและงบประมาณ 2..10 ส่งเอกสารครุภัณฑ์ให้พัสดุเพื่อดำเนินตามขั้นตอนต่อไป 2.11 ขั้นตอนการเปิดซองหาร้านค้า 2.12 ทำสัญญาการส่งของกับร้านค้า (กำหนดส่งของไม่เกิน 45 วัน) 2.13 ร้านค้าส่งครุภัณฑ์ 2.14 ทำความสะอาด จัดอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมเปิดใช้ห้องอาหาร 2.15 เปิดใช้ห้องอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการที่ 3

แผนการปรับปรุงห้องครัวของห้องอาหารครัวนครินทร์

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการที่ 3  ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 – เดือนตุลาคม 2558

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3.แผนการปรับปรุงห้องครัวของห้องอาหารครัวนครินทร์ 3.1 TOR ที่สมบูรณ์ พร้อมเหตุผลในดำเนินการวิธีพิเศษ 3.2 กระบวนการจัดหาผู้เขียนและแบบเสร็จสิ้น 3.3 ดำเนินการจัดทำเอกสารออกจากคณะฯ 3.4 งานอาคารจัดทำราคากลาง 3.5 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปิดซองประมูลหาผู้รับเหมา 3.6 ส่งมอบพื้นที่ และดำเนินการก่อสร้าง(120 วัน) เสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างประมาณเดือนตุลาคม 2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการที่ 4

แผนบริหารจัดการและดำเนินการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการที่ 4 ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 8 เดือน  ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – กลางเดือนกันยายน 2558

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4. แผนบริหารจัดการและดำเนินการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 4.1 การพัฒนาบุคลากรของห้องอาหาร 4.1.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรในระหว่างดำเนินการปรับปรุง 4.1.2 เขียนโครงการและขออนุมัติ 4.1.3 เริ่มดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามที่กำหนดไว้ 4.1.4 บุคลากรกลับเข้าปฏิบัติงานที่ห้องอาหาร 4.2 การบริหารจัดการห้องอาหารครัวนครินทร์ที่เกียวข้องกับการเรียนการสอน 4.2.1 จัดประชุมระดมความคิดผู้เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการห้องอาหารให้เหมาะสมกับเรียนการสอนหลังจากการปรับปรุงเสร็จสิ้น 4.2.2 สรุปผลและเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯเพื่อพิจารณา 4.3 การบริหารจัดการห้องอาหารครัวนครินทร์ที่เกียวข้องกับการหารายได้ของโรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ 4.3.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดห้องอาหารอย่างสมบูรณ์ในการทำแผนธุรกิจบริหารงานห้องอาหาร แผนการตลาด และ แผนทางการเงินที่ให้สอดคล้องไปกับการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนด้วย 4.3.2 สรุปผลและเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะฯเพื่อพิจารณา 4.3.3 เริ่มเปิดใช้ห้องอาหาร (soft opening) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

โครงการที่ 5

แผนการปรับปรุงห้องพัก โรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการที่ 5 ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 14 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 – เดือนกรกฏาคม 2559

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ปี 2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มิ.ย. 58 | ก.ค. 58 | ส.ค. 58 | ก.ย. 58 | ต.ค. 58 | พ.ย. 58 | ธ.ค. 58 | ม.ค. 59 | ก.พ. 59 | มี.ค. 59 | เม.ย 59 | พ.ค.59 |  |
| 5. แผนการปรับปรุงห้องพัก โรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ 5.1 TOR ที่สมบูรณ์ พร้อมเหตุผลในดำเนิน 3.2 กระบวนการจัดหาผู้เขียนและแบบเสร็จสิ้น 3.3 ดำเนินการจัดทำเอกสารออกจากคณะฯ 3.4 งานอาคารจัดทำราคากลาง 3.5 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปิดซองประมูลหาผู้รับเหมา 3.6 ส่งมอบพื้นที่ และดำเนินการก่อสร้าง เสร็จสิ้นโครงการก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |